25 年顽鹿业务软件规划

25 年软件产品中心核心目标（基于顽鹿 BU 必赢之战拆解）

四大方向

| 01 科学训练（教练服务） 资源分配 20% | 02 用户成长 资源分配 10% | 03 互动社交 资源分配 20% | 04 赛事活动 资源分配 15% |
| --- | --- | --- | --- |

Tips： 为了避免优先级陷阱，采用资源分配的原则。剩 15%资源用于迭代优化，20% 【大小智联】的落地。

25 年原本的运动竞技两条产品线，增加一条 教练 web 端产品线。

里程碑

2 ～ 4 月  【运动】赛段+俱乐部+团骑 （俱乐部也会同步到竞技）

5 月  【运动】Deepseek 个人骑行记录分析 Beta 版；【竞技】赛事转播观赛系统

7 月 【运动】运动社区 MVP 版本上线

9 月 【大小智联】第一版落地 【运动+助手】需求反馈快速收集方案

10 月 【web】教练教学工作台和对应的学员端 MVP 版本，【竞技】课程上架售卖全流程。【运动】路线库优化，官方精选上线。

12 月【竞技】用户成长优化（游戏化激励）

研发资源分配：

当前运动研发资源划分了 3 块：

| 顽鹿业务 1 个 Android 1 个 IOS 1 个 H5 1 个后端 | 硬件支持 2 个 Android 2 个 IOS 1.5 个后端 1.5 个 H5 | 预研支持 1 个 Android 1 个 IOS 1 个后端 |
| --- | --- | --- |

顽鹿业务资源缺口：

运动：增加后端一名

PC web：增加一名 H5，一名后端，一名测试

竞技：增加一名 unity，两名测试

总计： BU 内 4 个人员新增，BU 外 3 个人员新增。

附录计划详情：

| 日期 | 顽鹿运动 | PC 中台 | 顽鹿竞技 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025-3 | 自建赛段 |  | 赛事转播观赛系统 第一版 - 增加骑行集团视角 - 对观赛和转播细节优化 | 其他还有一些硬件接入的内容 |
| 2025-4 | 俱乐部 首页调整（原因手机码表和俱乐部上线） | 教练管理 - 教练入驻，账号分配，学员邀请 学员管理 - 数据查看 - 用户与学员端训练数据仪表 |  |  |
| 2025-5 | 迪卡侬反馈需求： - APP 的评分提高 - 接入 Strava路书，用户可以导入 strava 的路书到码表 - 解决用户上传 strava 失败的问题 - 安卓的兼容问题 - 设备管理优化，设备管理的入口提前。 【国内】手机码表增加外设支持 - 骑力指数 - ftp 测试更新报告 - 训练数据补充 deepseek 个人骑行记录分析 - 有氧/无氧训练效果 - 最大摄氧量 - 恢复时间 - 训练负荷 |  |  |  |
| 2025-6 | 用户社区 - 基础用户标签 - 用户发送动态（骑行记录、照片、视频） 手机码表增加心率，踏频，功率 AI 智能点评骑行 教学系统 - 接收课程 - 骑力指数 - 团骑三期 | -用户数据全面分析 增加数据项 - 有氧/无氧训练效果 - 最大摄氧量 - 恢复时间 - 训练负荷 - 骑力指数 | 俱乐部系统 教学系统 - 接收课程 赛事防作弊攻防 虚拟装备系统优化 - 引入损耗&维修机制 - 装备碎片作为可收集奖励 - 道具制作、涂装 | 骑行台接入： - HT RCR - D500 V2 电变接入： - PES1 |
| 2025-7 |  | 教学系统 - 课程创建优化 - 计划创建 - 发送课表 |  |  |
| 2025-8 | 用户任务 - 周目标，月目标，签到打卡 用户成就系统优化 - 优化当前勋章系统，增加扩展性 需求反馈快速收集方案 大小智联支持 |  | 用户任务系统 - 周目标，月目标，签到打卡 - 新手引导 成就体系框架优化 - 优化当前勋章系统，增加扩展性 - 增加节日限定系列勋章 | 骑行台接入： - HT01 按键接入： - onelap key |
| 2025-9 | 大小智联支持 | 课程平台 - 支持三方课程上架售卖 - 订单、分润、提现 | 课程平台 - 支持三方课程上架售卖 - 订单、分润、提现 针对氛围感课题进行多方面优化 个人空间&DIY玩法 |  |
| 2025-10 | 路书库优化 - 官方优选路书 - 增加路书结构化信息 - 增加路书创建指引 社区身份认证 - 赛事车手、赛事冠军 - 车店主理人，自行车维修技师 - 等等 |  |  | 骑行台接入： - HT02（上市时间待定） |
| 2025-11 | 积分体系优化 - ‘星币’积累处理 - 新积分规则 用户等级规则优化 排行榜优化 - 增加更多维度 - 用户动态标签 | 用户年报 | 用户成就系统 - 探索达成系统 - IP 联名系列 增加AI陪练功能 |  |
| 2025-12 | 预留 |  |  |  |
|  | 一个后端 | 1个H5，一个后端 | 1个Unity上半年 | 4 个 |
|  |  | 1个测试 | 2个测试 | 3 个 |

详细的项目排期（包括硬件接入）：请至钉钉文档查看附件《【顽鹿运动】软件研发需求实施规划及资源评估》